BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature 1 : Đặt và hủy xuất ăn - Feature 2 : Quản lý lịch sử đặt món và chi phí

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- User story 1 : Là nhân viên tôi muốn đặt cho món để trưa mai không phải mang đồ ăn đi - User story 2 : Là nhân viên tôi muốn xem lịch sử đặt món ăn và tổng chi phí đã chi trong tháng để chủ động quản lý chi tiêu cá nhân

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, suất ăn và đơn đặt ăn

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Vi phạm tester . Ứng dụng chạy nhanh đang mô tả mơ hồ không thể kiểm thử - Câu đat chuẩn : Là nhân viên, tôi muốn đặt suất cơm trực tuyến trước 9h30 để chủ động chọn món ăn mà không cần xuống sảnh ghi sổ.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Vi phạm Small . Vì yêu cầu đang gộp quá nhiều tính năng : quản lý bữa trưa , hủy , đổi món , xem lịch sử , xem công nợ tháng , xuất báo cáo , đánh giá món ăn . - Câu đạt chuẩn : Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt cơm trong tháng để biết mình đã đặt bao nhiêu bữa.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : Đã đăng nhập , có xuất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn When : Nhân viên bấm hủy suất cơm Then : Hệ thống báo hủy thành công và không tính tiền xuất đó |
| AC-02 | Given : Đã đăng nhập , có xuất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn , và đã quá thời gian hủy When : Nhân viên bấm hủy suất cơm Then : Hệ thống báo hủy thất bại vì đã quá giờ hủy |
| AC-03 | Given : Nhân viên chưa đặt xuất ăn cho ngày hôm đó When : Nhân viên ấn hủy món ăn Then : Hệ thống thông báo không có suất ăn để hủy |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-06 : là must vì đây là chức năng bắt buộc phải . Phải có thông tin đăng nhập thì mới biết người nào đã đặt món ăn . SC-01 : Là must và đây là tính năng cốt lõi của ứng dụng . Cho phép nhân viên đặt món ăn của bữa trưa hôm sau

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Các hạng mục đưa vào sprint kế tiếp : SC-06 , SC-01 , SC-02 - Căn cứ: Tổng 16 SP phù hợp với Velocity trung bình 20 SP, đồng thời ưu tiên các chức năng cốt lõi để nhân viên có thể đăng nhập, đặt và hủy suất ăn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Xây dựng chức năng đăng nhập, đặt và hủy suất ăn trực tuyến, giúp nhân viên chủ động quản lý suất cơm trước giờ chốt.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét: Đến ngày thứ 5, số SP còn lại thực tế là 15 SP, cao hơn mức lý tưởng 10 SP. Nhóm đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Hành động: Scrum Team cùng kiểm tra các công việc đang bị chậm, xác định nguyên nhân và điều chỉnh kế hoạch hằng ngày để hướng tới Sprint Goal.